🎬 DOUYIN VIDEO TRANSLATOR

Tải Video • Trích Xuất Phụ Đề • Dịch AI • Ghép Video

KẾ HOẠCH KỸ THUẬT & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Phiên bản 1.0  |  Công nghệ: Python · FastAPI · yt-dlp · FFmpeg · Gemini AI

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Mô tả sản phẩm

Web app cho phép người dùng nhập link video Douyin, hệ thống tự động tải video, trích xuất phụ đề tiếng Trung, dùng Gemini AI dịch sang tiếng Việt, rồi burn phụ đề tiếng Việt vào video và trả về file MP4 hoàn chỉnh để download.

## 1.2 Luồng xử lý tổng thể

- Người dùng nhập URL Douyin vào giao diện web

- Backend gọi yt-dlp để tải video MP4 + file phụ đề gốc

- Trích xuất phụ đề tiếng Trung từ video hoặc file .srt/.ass đính kèm

- Gửi nội dung phụ đề lên Gemini API để dịch sang tiếng Việt

- Dùng FFmpeg burn phụ đề tiếng Việt (.srt) cứng vào video

- Trả file MP4 đã có phụ đề về cho người dùng download

## 1.3 Tech Stack

| Layer | Công nghệ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML / Tailwind CSS / Vanilla JS | Giao diện nhập URL, hiển thị tiến trình, download |
| Backend API | Python 3.11 + FastAPI | REST API xử lý pipeline |
| Video Download | yt-dlp | Tải video và subtitle từ Douyin |
| Subtitle Extract | ffprobe + pysrt | Đọc/parse file .srt / .ass |
| AI Translation | Google Gemini 1.5 Flash | Dịch phụ đề Trung → Việt theo ngữ cảnh |
| Video Render | FFmpeg | Burn subtitle vào video, encode lại MP4 |
| Task Queue | Celery + Redis | Xử lý bất đồng bộ, theo dõi tiến trình |
| Storage | Local disk / S3 (tuỳ chọn) | Lưu video tạm thời, file output |
| Containerize | Docker + Docker Compose | Triển khai đồng nhất mọi môi trường |

# 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 2.1 Sơ đồ kiến trúc

[FRONTEND]  →  POST /api/jobs  →  [FastAPI Backend]

|

[Celery Worker]

/      |      \

yt-dlp   Gemini AI  FFmpeg

|

[Redis Queue]

|

GET /api/jobs/{id}  →  [Frontend polling]

## 2.2 Cấu trúc thư mục dự án

douyin-translator/

├── backend/

│   ├── main.py                  # FastAPI app entry point

│   ├── routers/

│   │   ├── jobs.py              # POST /jobs, GET /jobs/{id}, GET /jobs/{id}/download

│   │   └── health.py            # GET /health

│   ├── services/

│   │   ├── downloader.py        # yt-dlp wrapper

│   │   ├── subtitle_extractor.py # Parse .srt/.ass từ video

│   │   ├── translator.py        # Gemini API dịch thuật

│   │   └── renderer.py          # FFmpeg burn subtitle

│   ├── tasks/

│   │   └── pipeline.py          # Celery task: orchestrate toàn bộ pipeline

│   ├── models/

│   │   └── job.py               # Pydantic schema: JobCreate, JobStatus

│   ├── utils/

│   │   ├── srt_parser.py        # Đọc/ghi file SRT

│   │   └── file_manager.py      # Tạo temp dir, dọn file cũ

│   └── config.py               # Settings (Gemini key, paths, timeout...)

├── frontend/

│   ├── index.html               # Single page app

│   ├── app.js                   # Polling logic, UI state

│   └── style.css                # Tailwind build / custom CSS

├── docker/

│   ├── Dockerfile.backend

│   └── Dockerfile.worker

├── docker-compose.yml

├── requirements.txt

└── .env.example

# 3. API DESIGN

## 3.1 Endpoints

| Method | Endpoint | Mô tả | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/jobs | Tạo job mới, nhận Douyin URL | { job_id, status } |
| GET | /api/jobs/{id} | Lấy trạng thái và tiến trình job | { job_id, status, progress, stage } |
| GET | /api/jobs/{id}/download | Tải file MP4 đã xử lý | File stream MP4 |
| GET | /api/jobs/{id}/srt | Tải file SRT tiếng Việt | File stream SRT |
| DELETE | /api/jobs/{id} | Xoá job và file liên quan | { success } |
| GET | /health | Kiểm tra trạng thái server | { ok, version } |

## 3.2 Request & Response Schema

### POST /api/jobs

// Request body

{

"url": "https://www.douyin.com/jingxuan?modal_id=7634915496210631979",

"options": {

"font_size": 24,          // kích thước chữ sub (default: 24)

"font_color": "white",    // màu chữ (default: white)

"position": "bottom"      // vị trí sub: bottom | top (default: bottom)

}

}

// Response 202 Accepted

{

"job_id": "a1b2c3d4",

"status": "queued",

"created_at": "2025-01-01T10:00:00Z"

}

### GET /api/jobs/{id}

// Response khi đang xử lý

{

"job_id": "a1b2c3d4",

"status": "processing",         // queued | processing | done | error

"progress": 65,                 // 0-100

"stage": "translating",         // downloading | extracting | translating | rendering

"stage_label": "Đang dịch phụ đề...",

"error": null

}

// Response khi hoàn thành

{

"job_id": "a1b2c3d4",

"status": "done",

"progress": 100,

"download_url": "/api/jobs/a1b2c3d4/download",

"srt_url": "/api/jobs/a1b2c3d4/srt",

"video_title": "Video title from Douyin",

"duration_seconds": 45,

"subtitle_count": 23

}

# 4. PIPELINE XỬ LÝ CHI TIẾT

## 4.1 Stage 1 — Download Video (yt-dlp)

### Logic chính

- Gọi yt-dlp với URL Douyin, extract video MP4 chất lượng tốt nhất

- Đồng thời tải subtitle: ưu tiên .srt, fallback sang .ass / ttml

- Nếu không có subtitle đính kèm → dùng Whisper để tự transcribe (optional)

- Lưu vào temp dir: /tmp/jobs/{job_id}/

### yt-dlp options quan trọng

ydl_opts = {

'format': 'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best',

'writesubtitles': True,

'writeautomaticsub': True,       # auto-generated sub nếu không có manual

'subtitleslangs': ['zh-Hans', 'zh', 'zh-TW'],

'subtitlesformat': 'srt/ass/best',

'outtmpl': f'/tmp/jobs/{job_id}/video.%(ext)s',

'noplaylist': True,

'http_headers': {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 ...'},

}

## 4.2 Stage 2 — Trích xuất Subtitle

### Thứ tự ưu tiên

- File .srt tải về cùng video (subtitle tiếng Trung sẵn)

- File .ass / .vtt → convert sang .srt dùng pysrt

- Stream subtitle nhúng trong video → dùng ffmpeg -map 0:s:0 để extract

- Không có subtitle → (tuỳ chọn) chạy Whisper transcription

### Chuẩn hoá SRT

# Xử lý encoding: thử utf-8, fallback gbk, gb2312

# Làm sạch tag HTML: <font color='red'> → bỏ

# Merge subtitle quá ngắn (< 0.5s) với cái trước

# Chia dòng quá dài (> 40 ký tự TQ) thành 2 dòng

## 4.3 Stage 3 — Dịch thuật Gemini AI

### Chiến lược dịch batch

Gửi tối đa 50 subtitle/lần lên Gemini để tiết kiệm token và giữ ngữ cảnh liên tục giữa các câu.

### System Prompt cho Gemini

system_prompt = '''

Bạn là dịch giả chuyên nghiệp Trung-Việt cho video ngắn.

Quy tắc bắt buộc:

1. Dịch TỰ NHIÊN như người Việt thực sự nói, không dịch từng chữ

2. Giữ NGUYÊN format: mỗi dòng tương ứng 1 index, phân cách bằng '|||'

3. Giữ dấu câu phù hợp tiếng Việt, không thêm ký tự đặc biệt

4. Với tiếng lóng / slang TQ: tìm từ tương đương tiếng Việt Gen Z

5. Độ dài bản dịch KHÔNG vượt quá 1.5x độ dài gốc

6. KHÔNG bao giờ giải thích hay thêm ghi chú

'''

# Input format gửi lên Gemini:

# 1|||你好，欢迎来到我的频道|||

# 2|||今天我要分享一个很有趣的故事|||

# Output mong đợi:

# 1|||Xin chào, chào mừng đến kênh của mình|||

# 2|||Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thú vị|||

### Xử lý lỗi Gemini

- Retry 3 lần với exponential backoff khi gặp rate limit

- Nếu 1 batch thất bại: thử lại với batch nhỏ hơn (25 subtitle)

- Validate output: đúng số dòng, không trống → reject và retry nếu sai

## 4.4 Stage 4 — Burn Subtitle vào Video (FFmpeg)

### Lệnh FFmpeg cốt lõi

# Burn hard subtitle (burned into pixels, không thể tắt)

ffmpeg -i input.mp4 \

-vf "subtitles=vi_subtitle.srt:force_style=

'FontName=Arial,FontSize=24,PrimaryColour=&HFFFFFF,

OutlineColour=&H000000,Outline=2,Shadow=1,

Alignment=2,MarginV=30'" \

-c:v libx264 -crf 18 -preset fast \

-c:a copy \

output.mp4

# Nếu font tiếng Việt cần thiết, cài thêm:

# apt-get install fonts-open-sans fonts-noto

# Dùng FontName=NotoSans để hiển thị dấu tiếng Việt chuẩn

### Xử lý font & dấu tiếng Việt

- Cài Noto Sans hoặc Open Sans trong Docker image

- Set encoding=UTF-8 trong FFmpeg subtitles filter

- Test render với các ký tự: ắ ặ ồ ổ ỡ ử ữ ắ

- Nếu lỗi font: convert SRT → ASS với fontname rõ ràng trước khi burn

# 5. FRONTEND DESIGN

## 5.1 Giao diện người dùng

### Layout tổng thể (Single Page)

- Header: Logo + tên app

- Input section: Text field nhập URL + nút Submit

- Options panel (collapse): font size, màu chữ, vị trí sub

- Progress section (hiện sau khi submit): progress bar + stage label

- Result section (hiện khi done): preview thumbnail + nút Download MP4 + nút Download SRT

- Error section: message lỗi + nút thử lại

## 5.2 Polling Logic

async function pollJob(jobId) {

const INTERVALS = [1000, 1000, 2000, 2000, 3000]; // tăng dần

let attempt = 0;

while (true) {

const res = await fetch(`/api/jobs/${jobId}`);

const data = await res.json();

updateUI(data.progress, data.stage_label);

if (data.status === 'done') { showDownloadSection(data); break; }

if (data.status === 'error') { showError(data.error); break; }

const delay = INTERVALS[Math.min(attempt++, INTERVALS.length - 1)];

await new Promise(r => setTimeout(r, delay));

}

}

## 5.3 Stage Labels hiển thị cho người dùng

| Stage code | Progress % | Hiển thị |
| --- | --- | --- |
| queued | 0% | ⏳ Đang chờ trong hàng đợi... |
| downloading | 5-25% | ⬇️ Đang tải video từ Douyin... |
| extracting | 25-40% | 🔍 Đang trích xuất phụ đề tiếng Trung... |
| translating | 40-75% | 🤖 Gemini đang dịch phụ đề sang tiếng Việt... |
| rendering | 75-95% | 🎬 Đang ghép phụ đề vào video... |
| done | 100% | ✅ Hoàn thành! Video sẵn sàng tải về. |
| error | - | ❌ Có lỗi xảy ra: {error_message} |

# 6. CẤU HÌNH & ENVIRONMENT

## 6.1 File .env

# === AI ===

GEMINI_API_KEY=AIzaSy...

GEMINI_MODEL=gemini-1.5-flash

GEMINI_BATCH_SIZE=50

# === Storage ===

TEMP_DIR=/tmp/jobs

MAX_FILE_AGE_HOURS=2          # Tự xoá file sau 2 giờ

MAX_VIDEO_SIZE_MB=500

# === Queue ===

REDIS_URL=redis://redis:6379/0

CELERY_CONCURRENCY=2          # Số worker song song

# === Download ===

YTDLP_PROXY=                  # Để trống hoặc http://proxy:port

YTDLP_COOKIES_FILE=           # Path tới file cookies.txt (nếu cần auth)

# === FFmpeg ===

FFMPEG_THREADS=4

VIDEO_CRF=18                  # 18=cao, 23=cân bằng, 28=nhỏ file

# === App ===

MAX_CONCURRENT_JOBS=5

JOB_TIMEOUT_MINUTES=15

## 6.2 Docker Compose

version: '3.8'

services:

api:

build: { context: ., dockerfile: docker/Dockerfile.backend }

ports: ['8000:8000']

volumes: ['/tmp/jobs:/tmp/jobs']

env_file: .env

depends_on: [redis]

worker:

build: { context: ., dockerfile: docker/Dockerfile.worker }

command: celery -A tasks.pipeline worker --loglevel=info

volumes: ['/tmp/jobs:/tmp/jobs']

env_file: .env

depends_on: [redis]

redis:

image: redis:7-alpine

ports: ['6379:6379']

## 6.3 Dockerfile (Backend + Worker)

FROM python:3.11-slim

# Cài FFmpeg và fonts tiếng Việt

RUN apt-get update && apt-get install -y \

ffmpeg \

fonts-noto fonts-open-sans \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Cài yt-dlp

RUN pip install yt-dlp --break-system-packages

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install -r requirements.txt

COPY backend/ .

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

# 7. XỬ LÝ LỖI & EDGE CASES

## 7.1 Các lỗi thường gặp

| Tình huống | Xử lý | Message cho user |
| --- | --- | --- |
| URL không hợp lệ | Validate regex trước khi queue | URL Douyin không đúng định dạng |
| Video private / bị xoá | Bắt yt-dlp exception | Video không thể tải (private hoặc đã xoá) |
| Không có subtitle | Fallback Whisper hoặc thông báo | Video này không có phụ đề. Thử video khác. |
| Gemini rate limit | Retry 3 lần, exponential backoff | Đang thử lại dịch thuật... |
| Gemini output sai format | Retry với prompt reinforcement | (transparent, tự động xử lý) |
| FFmpeg encode lỗi | Log chi tiết, return error | Lỗi khi ghép video, vui lòng thử lại |
| File quá lớn (>500MB) | Block trước khi download | Video quá dài, giới hạn 500MB |
| Timeout 15 phút | Celery soft time limit | Xử lý quá lâu, vui lòng thử video ngắn hơn |

## 7.2 Douyin-specific Gotchas

- Douyin thường block download nếu không có cookies → hỗ trợ import cookies.txt từ browser

- URL dạng modal_id cần được resolve → yt-dlp xử lý tự động nhưng cần User-Agent đúng

- Subtitle Douyin đôi khi là .ttml hoặc embed trong video → cần ffmpeg extract

- Một số video có dual subtitle (TQ + EN) → chọn đúng stream tiếng Trung

- Video live stream không hỗ trợ → validate và từ chối sớm

# 8. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN (ROADMAP)

## Phase 1 — MVP (1-2 tuần)

- Backend pipeline hoàn chỉnh: download → extract → translate → render

- Frontend đơn giản: nhập URL, progress bar, download

- Docker Compose chạy được local

- Test với 20 video Douyin thực tế

## Phase 2 — Production Ready (tuần 3-4)

- Xử lý lỗi toàn diện + retry logic

- Rate limiting: max 3 jobs/IP/giờ

- Auto cleanup file cũ (cron job)

- Logging + monitoring cơ bản

- Deploy lên VPS (Ubuntu + Nginx reverse proxy)

## Phase 3 — Nâng cao (tháng 2)

- Hỗ trợ thêm: TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels

- Tuỳ chỉnh style sub: màu, font, size, vị trí

- Preview sub trước khi render

- Lịch sử job (localStorage)

- Whisper fallback khi không có subtitle gốc

## 8.1 Dependencies Python (requirements.txt)

fastapi==0.111.0

uvicorn[standard]==0.29.0

celery==5.3.6

redis==5.0.4

yt-dlp==2024.5.1

pysrt==1.1.2

google-generativeai==0.5.4

python-multipart==0.0.9

aiofiles==23.2.1

pydantic-settings==2.2.1

httpx==0.27.0

# 9. BẮT ĐẦU VIBE CODE — CHECKLIST

Copy checklist này vào Cursor / Windsurf và làm từng bước theo thứ tự:

## Bước 1: Setup Project

- Tạo cấu trúc thư mục theo Section 2.2

- Tạo file docker-compose.yml và 2 Dockerfile

- Tạo .env từ .env.example, điền GEMINI_API_KEY

- Chạy: docker compose up redis -d

## Bước 2: Backend Core

- Viết config.py (pydantic-settings đọc .env)

- Viết models/job.py (JobStatus enum, JobResponse schema)

- Viết services/downloader.py (yt-dlp wrapper)

- Test downloader với 1 URL Douyin thực

- Viết services/subtitle_extractor.py

- Test extract SRT từ video vừa tải

- Viết services/translator.py (Gemini batch)

- Test dịch với 10 dòng subtitle mẫu

- Viết services/renderer.py (FFmpeg burn)

- Test render ra MP4 có sub

## Bước 3: Pipeline & API

- Viết tasks/pipeline.py (Celery task kết hợp 4 services)

- Viết routers/jobs.py (POST + GET endpoints)

- Viết main.py (FastAPI app, mount router)

- Test toàn bộ pipeline qua curl

## Bước 4: Frontend

- Viết index.html với Tailwind CDN

- Viết app.js: submit form, polling, update UI

- Test end-to-end trong browser

## Bước 5: Polish

- Thêm error handling cho mọi edge case Section 7

- Thêm input validation (regex URL Douyin)

- Thêm auto-cleanup file cũ

- Viết README.md với hướng dẫn deploy

— Hết kế hoạch — Chúc vibe code vui! 🚀